Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby " Spevnené plochy pod FIT prvkami v Trnave“ uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĹ                   		          		: MESTO TRNAVA

Hlavná č.1

917 71 Trnava

zastúpený      						: JUDr. Peter Bročka, LL.M. – primátor  mesta

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných						: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

b) technických 						: Ing. Dušan Béreš

c) vykonávať technický dozor  investora		: Miroslav Horník

d) kontrolovať zhotovenie diela

v priebehu realizácie 					: podľa bodu a,b,c

e) prevziať dielo 						: podľa bodu b, c

Bankové spojenie 							: VÚB Trnava

číslo účtu 							: SK59 0200 0000 0000 2692 5212

BIC                                                                    	: SUBASKBX

IČO 								: 00 313 114

DIĆ								: 2021175728

číslo telefónu 						: 033/3236134

e-mail								: dusan.beres@trnava.sk

Fax 								: 033/3236400

2. ZHOTOVITEĽ          					:

zastúpený 							:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných 						:

b) technických 						:

c) stavbyvedúci 						:

Bankové spojenie 						:

číslo účtu 							:

IČO 								:

DIČO 							:

číslo telefónu 						:

e-mail								:

Čl. II.

PREDMET  ZMLUVY

2.1.     	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch Výzva na predloženie ponuky zo dňa 21.7.2015, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.2.   	Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3.       Predmet zmluvy tvorí vybudovanie spevnených plôch pod už zrealizovanými FIT prvkami v priestore

Obytného súboru Linčianska na Jiráskovej ulici v Trnave. Jedná sa konkrétne o 8 spevnených plôch pod

FIT prvkami rozmiestnenými nasledovne :

3 ks ( MW 04, MW 10, MW 15 ) na ploche pri bytovom dome Jiráskova 24

5 ks ( MW 01, MW 04, MW 10, MW 12, MW 15 ) na ploche pri nákupnom centre

Plošná výmera jednotlivých plôch :

- FIT prvok označený na situácii MW – 01 : plocha 10,50 m2, tvar elipsovitý, max. dĺžka 4,20 m,

max. šírka 2,50 m. Počet kusov 1.

- FIT prvok označený MW – 04 : plocha 9,00 m2, tvar kruh, priemer kruhu 3,3 m. Počet kusov 2.

- FIT prvok označený MW – 10 : plocha 7,50 m2, tvar kruh, priemer kruhu 3,0 m. Počet kusov 2.

- FIT prvok označený MW – 12 : plocha 7,50 m2, tvar kruh, priemer kruhu 3,0 m. Počet kusov 1.

- FIT prvok označený MW – 15 : plocha 9,00 m2, tvar kruh, priemer kruhu 3,3 m. Počet kusov 2.

Celková plocha :   69,00 m2

Popis prác predmetu zmluvy bude doplnený na základe rozhodnutia Výberovej komisie a to buď alternatíva č. 1 alebo č.2 ( viď Výzva na prekladanie ponúk )

2.4.     Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

2.5.       Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo sú:

a) Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 21.7.2015

b) Fyzická obhliadka dotknutého objektu

c) Rozpočet stavby predložený v ponuke

Čl. III.

KVALITA  PREDMETU  DIELA

3.1.      	Predmet zmluvy musí byť zhotovený v zmysle čl. II. a nesmie mať žiadne vady.

3.2.      	Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať zrealizovanú asanáciu v celku, ak sa v priebehu zhotovovania          diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak.

3.3.      	Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných

asanačných prác od začiatku po ukončenie diela príslušnými dokumentmi.

Súčasne s odovzdaním diela v zmluvnom termíne, odovzdá objednávateľovi doklady:

- správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od pôvodne

požadovaného rozsahu.

- zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase

realizácie

c)   kópie zo stavebného denníka,

d)   potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov  vo fakturovanom množstve,

e)   potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené)

f)   preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,

g)  fotodokumentáciu o priebehu výstavby

V opačnom prípade má dielo vady.

Čl. IV.

CENA  DIELA

4.1.     Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok  a v zmysle   zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách , v znení neskorších predpisov  vo výške:  ............ € s DPH), slovom: ..........................eur ............. centov vrátane DPH.

    - Cena diela:

bez DPH                        			............... €

20% DPH                                                                           ...............  €

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena diela s DPH celkom:		                     ............... €

Cena diela bude doplnená na základe výsledkov z výberového konania a to buď alternatíva č.1 alebo č.2.

4.2.   	Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy  - ponukový rozpočet.

4.3.      	Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce , ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo potrebné ku prevzatiu dokončeného zmluvného diela.

4.4.   		Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých           kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov

a to najmä:

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:

- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky

b) podmienok realizácie diela:

- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby a tretích osôb

( verejnosti ), nakoľko sa jedná o verejné priestranstvo a stavba nebude zbavená práv

tretích osôb

- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,

- náklady, spojené s obmedzeným priestorom staveniska,

- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a

v nepriaznivom počasí

- náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných

komunikácií,

- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí

a na priľahlých mestských komunikáciách

- náklady na dočasné dopravné značenie ak bude potrebné

4.5.       Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela  v prípade:

a)   vlastných chýb,

b)   nepochopenia súťažných podmienok a podkladov

c)   nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,

4.6.     Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:

-  súťažné podklady zo dňa 21.7.2015

-  fyzická obhliadka dotknutých priestorov

4.7.   	Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác prípadne zámenu materiálov oproti  súťažným podkladom v rozsahu max. 20% z ceny diela ak sa nedohodne s dodávateľom stavby inak.

4.8.     	Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti dohodnutému rozsahu prác a ich charakteru. Zámenu  zariadení za objednávateľa môžu potvrdiť jedine osoby uvedené v čl. I., bod 1 b) tejto zmluvy a to písomne zápisom do SD.

Čl. V.

ČAS  PLNENIA

5.1.      Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo: " Spevnené plochy pod FIT prvkami v Trnave“

Začiatok:

Ukončenie:

5.2.     	Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v  čase podľa Čl. V. ods. 5.1. tejto zmluvy.

5.3.     Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku na omeškanie s plnením etapy harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa  bodu 5.1.

5.4.      V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov ležiacich na jeho strane o 5 kalendárnych dní  a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.3., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

5.5.   Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I, bod 1 b).

5.6.     V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 5.1. má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie v zmysle článku IX. a odstúpi od zmluvy.

Čl. VI.

PLATOBNÉ  PODMIENKY

6.1.	Zhotoviteľ vystaví faktúru po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom na základe  súpisu skutočne  vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č.1. K súpisu vykonaných prác  sa vyjadrí do troch pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác technickým dozorom investora má právo zhotoviteľ vystaviť  faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.

6.2.	Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny diela na základe zhotoviteľom  správne  formálne a vecne vystavenej faktúry a to do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.3.	Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť túto do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením  faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej  faktúry objednávateľovi.

6.4.	Objednávateľ si vyhradzuje právo odúčtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto ZoD.

6.5.	   Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

a)	označenie diela,

b)	číslo zmluvy,

c)	číslo faktúry a označenie druhu faktúry podľa čl. 6.1,

d)	ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,

e)	deň zdaniteľného plnenia,

f)	deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,

g)	označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,

h)	fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v €  a  celková fakturovaná suma,

i)	rozpis už fakturovaných čiastok,

j)	meno osoby, ktorá faktúru vystavila,

k)	pečiatka a podpis oprávnenej osoby

l)   prílohou k faktúre bude potvrdený súpis vykonaných prác technickým dozorom

investora ( objednávateľa )

Čl. VII.

PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA

7.1.      	Odovzdanie staveniska

    - Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko ako celok. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany  zápisom v stavebnom denníku.

7.1.2.  	Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií formou mobilných zdrojov. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ.

    - Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné

porušenie tejto zmluvy.

    - Tieto skutočnosti budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého  vedenie je povinný zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.5.  Ak prácami budú dotknuté inžinierske siete alebo v prípade činností v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné riadiť sa vyjadreniami dotknutých správcov sietí.

7.1.6.    Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych

sietí. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby.

V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce

zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela. Pred začatím asanačných

prác musia byť znefunkčnené všetky existujúce prípojky inžinierskych sietí oprávnenými

pracovníkmi ich správcov.

  - Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

7.2.1.  	Je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.2.2.   	Objednávateľ uvedený v čl. I, bod 1 a), b) a c) je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa,  považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.3.	Je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác stavby i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.

  - Povinnosti zhotoviteľa

7.3.1.  	Je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (pozemné stavby) ............................,

č. oprávnenia ................ stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska  a v zákone č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozorovi objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v SD podrobný popis  výkonov.

7.3.2.   Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

7.3.3.   Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.4.  Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle pokynov na vedenie stavebného denníka vydaných MVaVP SR a zväzom podnikateľov Slovenska, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.

7.3.5.  	Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností, alebo častí diela, je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku a to aspoň 1 deň vopred. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác.

7.3.6.   Zhotoviteľ je v súlade s § 551 O.Z. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť ani pri vynaložení odbornej spôsobilosti a využití svojich vedomostí.

7.3.7.   Má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.

7.3.8.  Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi riešenie, resp. zmenu diela.

7.3.9. 	Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí čistotu pre stavbu používanej komunikácie a priľahlých komunikácií.

7.3.10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb v okolí staveniska.

7.3.11. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a ich dodržiavania počas výstavby.

7.3.12. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela.

7.3.13. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich  poddodávateľov (ak sa vyskytnú).

7.3.14.	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.

7.3.15.  Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.14 tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky z toho vyplývajúce.

7.3.16. Prípadnú zmenu poddodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa, čl. I., bod 1 b). Bez odsúhlasenej zmeny môže objednávateľ zastaviť práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu  poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.

7.3.17. 	Zhotoviteľ je povinný pred začatím zemných prác vytýčiť osi inžinierskych sietí ich správcami  a niesť zodpovednosť za ich funkčnosť počas doby výstavby.

7.3.18. 	Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb . Zo staveniska je zhotoviteľ  povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). Pre zabezpečenie nevyhnutných bezpečných prechodov (realizácia lávok, násypov, dopravné značenie a i.) na verejnom priestranstve a stavenisku je povinný tieto zrealizovať, nakoľko nie je možné vylúčiť účasť tretích osôb.

7.3.19. Zhotoviteľ je povinný zvolať minimálne 1 kontrolný deň.

Čl. VIII.

ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA

8.1.     	Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela  objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne zápisom v stavebnom denníku stavby najmenej 2 dni  vopred.

8.2.      K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:

- správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od pôvodne

požadovaného rozsahu.

- zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase

realizácie,

c)   protokoly o miere zhutnenia spätných zásypov, a i.

d)   kópie zo stavebného denníka,

e)   potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov  vo fakturovanom množstve,

f)   potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené)

g)  preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,

h)  fotodokumentáciu o priebehu likvidácie objektu

V opačnom prípade má dielo vady.

8.3.    	Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela  tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.

  - Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád.

8.5.    	Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní  a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

Čl. IX.

SANKCIE

9.1.      Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:

a) vo výške 100 eur bez za každý deň omeškania s  plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a v termíne podľa bodu 5.1 tejto zmluvy,

b) 250 eur za každý aj začatý deň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode  5.1.  tejto zmluvy.

  - V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má zhotoviteľ nárok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. X.

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU

10.1.   	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2.    Dielo má vady ak:

a)   nie je dodané v požadovanej kvalite,

b)   vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c)   sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.

10.3.    Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.

10.4.   	Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela,  zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi  (Obchodný zákonník     § 562, ods.2, písm. c).

10.5.   	Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je  60  mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

10.6.    Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

10.7.  V prípade zabezpečenia subdodávok zhotoviteľom, začína záručná lehota plynúť dňom odovzdania stavebného diela objednávateľovi.

10.8.  	Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.

10.9.  	Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.8. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.

10.10.  	V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny, zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

Čl. XI.

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU

11.1.   	Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

11.2.  	V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. XII.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

12.1.     Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.

12.2.  Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach, zariadeniach, strojoch a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIII.

ĎALŠIE  ZMLUVNÉ  DOJEDNANIA

13.1.   	Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia   vyhlášky č. 147/2013 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Čl. XIV.

ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY

14.1.    	Ak sa porušenie zmluvnej  povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v  zmysle  §  345  Obchodného  zákonníka  za podstatné porušenie zmluvy, môže              oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.

14.2.    	Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

14.3.  	Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

14.4.   	Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.1.

14.5.   	Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.

14.6.    	Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

14.7.     Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

a)   časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom  objednávateľa.

b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ      faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.

c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od obdržania  faktúry objednávateľom.

Čl. XV.

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

15.1.  	Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

15.2.    	Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

15.3.   	Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej  dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.

15.4.    	Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy

a) príloha č. 1 - ponukový rozpočet stavby s výkazom výmer

b) príloha č. 2 – časový harmonogram perác

15.5.  	Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

15.6.   	Zmluva je vyhotovená v piatich  rovnopisoch, z toho tri sú určené pre objednávateľa a dva   pre  zhotoviteľa.

15.7.  	Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

15.8.    Zmluva bola zverejnená dňa ...........................2015.

V Trnave, dňa ..........2015                                                   V Trnave, dňa ...........2015

JUDr. Peter Bročka, LL.M.

primátor

––––––––––––––––––						––––––––––––––––––––	            
       objednávateľ                                                                                     zhotoviteľ